Mirosławiec, dnia 17 kwietnia 2007r.

ZP-3410/04/2007

W związku z wpłynięciem do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec zapytania dotyczącego SIWZ na „Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków komunalnych do przepustowości Qdś = 1500m3/d w m. Mirosławiec oraz projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej ( ok. 1,8 km długości) z modernizacją i przystosowaniem przepompowni ścieków w Mirosławcu Górmym” o następującej treści:

- „Zwraca się z prośbą, o wydłużenie terminu wykazania się ilością wykonanych projektów budowy, przebudowy, rozbudowy, oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniej niż 1500 m3/d, z 3 lat na 5 lat”.

Informujemy:

Gmina i Miasto Mirosławiec zmienia swoje pierwotne założenia zawarte w SIWZ  w punkcie VII /3 – na „W okresie ostatnich 5 lat a jeśli jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie byli wykonawcą – min. 4 projektów budowy, przebudowy, rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1.500 m3/d każda, oraz w tym okresie byli wykonawcą – min 2 projektów kanalizacji sanitarnej. Wykonane projekty swoim rodzajem powinny odpowiadać projektom stanowiącym przedmiot zamówienia”.

- „Zwraca się z prośbą o ponowne rozważenie terminu wykonania dokumentacji i terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Proponowany termin wykonania dokumentacji – 30.12.2007r.”

Informujemy:

Z uwagi na konieczność sporządzenia przez Gminę Mirosławiec planu budżetu na 2008r. w terminie do 15 listopada 2007r., w którym musimy określić między innymi koszt związany z realizacją inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji i kosztorysów dotyczących rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Mirosławiec oraz kanalizacji sanitarnej z modernizacją i przystosowaniem przepompowni ścieków w Mirosławcu Górnym, zmienia swoje pierwotne założenia zawarte w SIWZ  w punkcie VI /1 dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia tj.

- Termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami określa się do 31.10.2007r..

- Termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę określa się do 60 dni od dnia dostarczenia dokumentacji technicznej i kosztorysów 31.12.2007r..